Sprint 1 — Docker + Autenticación (Sem 1-2)
 Objetivo: Infrastructure Docker + registro/login funcional

| # | Tarea | Asignado | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear estructura de carpetas + repositorio | Dev 3 | 2 |
| 2 | docker-compose.yml + Dockerfile + .env.example | Dev 3 | 3 |
| 3 | README con instrucciones de levantamiento | Dev 3 | 1 |
| 4 | Modelo User (rol cliente/trabajador) + migración | Dev 1 | 3 |
| 5 | Endpoints auth: register, login, refresh, me (JWT) | Dev 1 | 5 |
| 6 | Pantallas: Login, Registro (selección de perfil) | Dev 2 | 5 |
| 7 | Servicio auth en TS + almacenamiento seguro tokens | Dev 2 | 3 |
| 8 | Navegación condicional por sesión/rol | Dev 2 | 2 |
| 9 | Tests unitarios auth (register, login, token refresh) | Dev 1 | 3 |
| 10 | Tests integración endpoints auth | Dev 3 | 2 |

Demo: docker-compose up → app registra usuario → login → logout

### Sprint 2 — Perfiles + Verificación (Sem 3-4)

Objetivo: Perfil cliente completo + verificación simplificada de trabajador

| # | Tarea | Asignado | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRUD perfil cliente (datos, dirección, comuna) | Dev 1 | 3 |
| 2 | Modelo Verification + endpoints (upload docs, cambio status) | Dev 1 | 5 |
| 3 | Regla: sin verificación aprobada → no puede publicar | Dev 1 | 2 |
| 4 | Pantalla perfil cliente con "Solicitar rol trabajador" | Dev 2 | 3 |
| 5 | Flujo verificación: subir documentos → ver "En revisión" | Dev 2 | 4 |
| 6 | Pantalla admin para aprobar/rechazar verificaciones | Dev 3 | 3 |
| 7 | Tests unitarios perfil y verificación | Dev 1 | 2 |
| 8 | Tests integración endpoints verificación | Dev 3 | 2 |

Demo: cliente edita perfil → solicita rol trabajador → admin aprueba → trabajador puede publicar

### Sprint 3 — Catálogo + Publicación (Sem 5-6)

Objetivo: Clientes buscan servicios, trabajadores publican

| # | Tarea | Asignado | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelos Category, Service + seeds de categorías | Dev 1 | 3 |
| 2 | Endpoints catálogo: categories, services (filtros), service/{id} | Dev 1 | 5 |
| 3 | Endpoints trabajador: CRUD servicios propios | Dev 1 | 4 |
| 4 | Pantalla Home (categorías, destacados) | Dev 2 | 4 |
| 5 | Pantalla Búsqueda + Detalle del servicio | Dev 2 | 4 |
| 6 | Formulario "Publicar servicio" (trabajador) | Dev 2 | 3 |
| 7 | Pantalla "Mapa de cobertura" con marcadores fijos de locales | Dev 2 | 4 |
| 8 | Seeds de datos de prueba (categorías, servicios, locales con coordenadas) | Dev 3 | 3 |
| 9 | Tests unitarios catálogo y publicación | Dev 1 | 2 |
| 10 | Tests integración endpoints catálogo | Dev 3 | 2 |

Demo: trabajador publica servicio → cliente lo busca → ve detalle y mapa con ubicación del taller

### Sprint 4 — Agendamiento + Estados (Sem 7-8)

Objetivo: Solicitud de servicio con máquina de estados completa

| # | Tarea | Asignado | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo Booking (fecha, hora, modalidad, estado) | Dev 1 | 3 |
| 2 | Endpoints: crear, listar, accept/reject/start/complete/cancel | Dev 1 | 6 |
| 3 | Máquina de estados explícita (transiciones válidas/inválidas) | Dev 1 | 4 |
| 4 | Pantalla Agendar (fecha/hora + modalidad + dirección) | Dev 2 | 4 |
| 5 | Pantalla Tracking (stepper de estados) | Dev 2 | 3 |
| 6 | Panel trabajador: agenda, solicitudes, aceptar/rechazar | Dev 2 | 4 |
| 7 | Tests unitarios máquina de estados | Dev 1 | 3 |
| 8 | Tests integración endpoints bookings | Dev 3 | 3 |

Demo: cliente agenda → trabajador acepta → ambos ven tracking de estados

### Sprint 5 — Chat + Pagos + Reseñas (Sem 9-10)

Objetivo: Comunicación, pago simulado y calificaciones

| # | Tarea | Asignado | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelos Conversation, Message + endpoints CRUD | Dev 1 | 4 |
| 2 | Modelo Payment + lógica comisión 15% (simulada) | Dev 1 | 3 |
| 3 | Modelo Review (rating 1-5, comentario) + endpoints | Dev 1 | 3 |
| 4 | Pantalla Chat (polling cada 3s, ligada al booking) | Dev 2 | 5 |
| 5 | Pantalla Pago simulado (botón "Confirmar pago" + desglose) | Dev 2 | 3 |
| 6 | Pantalla Calificación (estrellas interactivas) | Dev 2 | 3 |
| 7 | Ganancias del trabajador (gráfico simple) | Dev 2 | 3 |
| 8 | Tests unitarios chat, pagos, reseñas | Dev 1 | 3 |
| 9 | Tests integración endpoints chat y pagos | Dev 3 | 3 |

Demo: cliente paga (simulado) → califica 5★ → reseña aparece en perfil trabajador

### Sprint 6 — Pulido + Demo Final (Sem 11-12)

Objetivo: Preparar presentación del proyecto de título

| # | Tarea | Asignado | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar flujo completo cliente vs prototipo | Dev 1 | 3 |
| 2 | Revisar flujo completo trabajador vs prototipo | Dev 1 | 3 |
| 3 | Accesibilidad: alto contraste, tamaños de texto | Dev 2 | 2 |
| 4 | Performance: FlatList, optimización de renders | Dev 2 | 2 |
| 5 | Actualizar README con screenshots y diagramas | Dev 3 | 2 |
| 6 | Seeds de demo (usuarios, servicios, bookings de prueba) | Dev 3 | 2 |
| 7 | Preparar presentación del título (slides, video demo) | Dev 3 | 3 |
| 8 | Tests de rendimiento (Locust/k6) - endpoints críticos | Dev 3 | 4 |
| 9 | Revisión de seguridad (CORS, tokens, validación, SQL injection) | Dev 3 | 3 |
| 10 | Testing manual final completo | Todos | 2 |

Demo: Demostración completa del sistema para el jurado del título