### Objetivo del Sprint

Preparar la estructura técnica de ServiMatch e implementar el flujo de autenticación, permitiendo registrar usuarios como clientes o trabajadores, iniciar sesión, renovar tokens y conservar la sesión de forma segura.

### Alcance

El Sprint 1 contempla:

- Configuración inicial del proyecto.

- Levantamiento del backend mediante Docker.

- Modelo y migración de usuarios.

- Autenticación con Supabase y JWT.

- Pantallas móviles de registro e inicio de sesión.

- Almacenamiento y recuperación de la sesión.

- Navegación según el estado de autenticación.

- Pruebas del frontend y backend.

### Resultado esperado

Al terminar el sprint, un usuario debe poder registrarse como cliente o trabajador, confirmar su correo, iniciar sesión, consultar su perfil y mantener la sesión al volver a abrir la aplicación.

### Definición de terminado

Una tarea se considera terminada cuando:

- Cumple su criterio de aceptación.

- Funciona en el entorno definido.

- Pasa las pruebas correspondientes.

- No expone credenciales.

- Está documentada.

- Está integrada en la rama principal.

### Riesgos considerados

- Problemas de conexión con Supabase.

- Configuración incorrecta de variables de entorno.

- Correos pendientes de confirmación.

- Dificultades de comunicación entre Expo y el backend.

- Expiración o renovación incorrecta de tokens.