# Sprint Review Sprint 1

Revisión del incremento de autenticación de ServiMatch

Se comprobó el flujo completo de autenticación con FastAPI y Supabase remoto.

# Demostración

| Paso | Comprobación |
| --- | --- |
| 1 | Levantar backend y abrir Expo. |
| 2 | Registrar una cuenta y confirmar el correo. |
| 3 | Iniciar sesión y mostrar nombre, correo y rol. |
| 4 | Recargar, comprobar persistencia y cerrar sesión. |

# Resultado

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Tareas comprometidas | 10 |
| Tareas aceptadas | 10 |
| Cumplimiento | 100 % |

# Validación presentada

- 15 pruebas del backend y 10 pruebas de autenticación móvil.

- Verificación de TypeScript y exportación de Expo.

- Prueba manual de registro, login, restauración y cierre de sesión.

# Observaciones

El flujo quedó operativo. El rol se recupera, aunque todavía no dirige a pantallas distintas. El siguiente incremento puede comenzar con el perfil cliente.