# SQUAD Y RESPONSABILIDADES

# 2. Squad y Responsabilidades

# Para llevar a cabo la construcción del proyecto ServiMatch, de acuerdo con el alcance técnico, los flujos definidos (cliente y trabajador) y la arquitectura propuesta (React Native, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS), se estructura el equipo de trabajo priorizando los roles asignados a los integrantes del proyecto —Esteban, Matías y Seba— y cubriendo las necesidades clave del desarrollo mediante un equipo técnico de apoyo.

## 2.1 Estructura del Squad

| Integrante | Rol Principal | Enfoque Principal en ServiMatch |
| --- | --- | --- |
| Sebastián | Product Owner / Business Analyst | Definición de visión, épicas, alcance, KPIs, reglas de negocio y documentación del análisis del caso. |
| Matías | UX/UI Designer / Analyst | Mapeo de actores, diseño de flujos de cliente y trabajador, y experiencia de usuario de la app. |
| Esteban | Scrum Master / Agile Leader | Gestión de la planificación de sprints, backlog, refinamiento, seguimiento mediante scrumboard y métricas (burndown chart). |
| Esteban | Frontend & Backend Developers | Implementación de la app móvil (React Native + TypeScript) y del API/BD (FastAPI + PostgreSQL/PostGIS). |

## 2.2 Matriz de Responsabilidades (RACI)

A continuación se detalla la responsabilidad de cada rol dentro del ciclo de vida de los entregables y funcionalidades clave del proyecto:

R = Responsable (realiza el trabajo)   A = Accountable (aprueba el resultado final)   C = Consultado (aporta información clave)   I = Informado (mantiene al tanto del avance)

| Área / Entregable | Sebastian (PO) | Matías (UX/UI) | Esteban (SM) | Dev Team |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de alcance, épicas y KPIs | A / R | C | I | C |
| Mapa de actores y flujos de usuario (cliente/trabajador) | C | A / R | I | C |
| Planificación de sprints y ceremonias Scrum | I | I | A / R | C |
| Gestión de identidad y registro (cliente/trabajador) | A | C | I | R |
| Búsqueda por catálogo y mapa (PostGIS) | A | C | I | R |
| Chat, solicitudes y agenda de servicios | A | C | I | R |
| Integración de pasarela de pagos y notificaciones | A | I | C | R |
| Verificación de identidad y certificaciones | A | C | I | R |
| Pruebas y liberación de releases | A | C | C | R |

## 2.3 Detalle de Funciones por Rol

## 1. Product Owner / Business Analyst

- Liderazgo del producto: asegurar que las funcionalidades desarrolladas resuelvan el problema de conectar a clientes con trabajadores independientes en Santiago de forma confiable.

- Gestión del backlog: priorizar la lista de producto en base al alcance del MVP (registro, catálogo, búsqueda geolocalizada, solicitudes, pagos y calificaciones).

- Definición de criterios de aceptación: establecer los requisitos mínimos de negocio, como la verificación de identidad y la validación de certificaciones para servicios regulados.

- Documentación del caso: elaborar el análisis del caso, la definición de KPIs y la gestión de riesgos del proyecto.

## 2. UX/UI Designer

- Diseño de experiencia: elaborar los prototipos y pantallas de los flujos de interacción del cliente y del trabajador.

- Mapas de interacción: definir el diseño visual del catálogo de servicios, la ficha de detalle del trabajador y la confirmación de solicitudes.

- Arquitectura de información: mantener la coherencia entre el mapa de actores, los flujos de usuario y el comportamiento esperado de la plataforma.

## 3. Scrum Master / Agile Leader

- Facilitación ágil: coordinar las ceremonias del equipo (Daily Meeting, Sprint Planning, Sprint Review y Retrospectiva).

- Gestión de impedimentos: mantener el registro de impedimentos y apoyar la mitigación de riesgos técnicos, como la integración de proveedores de pago o de verificación de identidad.

- Métricas de avance: actualizar la velocidad del equipo y dar seguimiento a las tareas del ciclo de desarrollo.

## 4. Equipo de Desarrollo

- Frontend móvil: construcción del cliente móvil en React Native + TypeScript, cubriendo los flujos de cliente y trabajador.

- Backend y base de datos: desarrollo de la API en FastAPI, modelado en PostgreSQL, consultas espaciales y la lógica de solicitudes y pagos.

- Seguridad: implementación de protocolos de protección de datos personales y credenciales de los usuarios, conforme a las reglas de negocio definidas.