# Sprint Retrospective Sprint 1

Aprendizajes y acciones de mejora del equipo ServiMatch

# Qué salió bien

- Se completaron las diez tareas comprometidas.

- Expo, FastAPI y Supabase quedaron integrados.

- Se realizaron pruebas automatizadas y manuales.

- Los tokens se almacenan de forma segura en móvil.

- Se corrigió el parpadeo de Login al restaurar la sesión.

# Qué se puede mejorar

- Registrar diariamente el Scrumboard y el Burndown.

- Dejar constancia de cada Daily Meeting.

- Definir responsables y estimaciones antes de desarrollar.

- Probar antes las diferencias entre web y móvil.

- Dividir las tareas grandes en subtareas.

# Acciones para el Sprint 2

| Acción | Responsable | Momento |
| --- | --- | --- |
| Actualizar el Scrumboard. | Todo el equipo | Después de la Daily |
| Mantener el Burndown. | Scrum Master | Cada día hábil |
| Definir criterios de aceptación. | Todo el equipo | Sprint Planning |
| Probar en web y móvil. | Responsable de tarea | Antes de cerrar |
| Registrar impedimentos. | Todo el equipo | Al detectarlos |

# Conclusión

El Sprint 1 cumplió su objetivo y entregó una base de autenticación funcional. En el Sprint 2 se mejorará el registro diario del avance.