Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto ServiMatch se han realizado avances en las etapas de planificación, diseño y desarrollo de una aplicación móvil orientada a conectar clientes con trabajadores independientes que ofrecen distintos servicios. En la etapa inicial se definieron los requerimientos funcionales, historias de usuario, épicas, casos de uso, arquitectura del sistema y modelo de datos. Además, se organizó el trabajo mediante un Product Backlog y la planificación de los sprints. Posteriormente, se realizó la preparación del entorno de desarrollo utilizando tecnologías como React Native con Expo, FastAPI, PostgreSQL y Supabase. Se avanzó en la estructura del backend, la configuración de la base de datos y los mecanismos de autenticación de usuarios. Actualmente, el equipo se encuentra en la etapa de desarrollo de la aplicación móvil, trabajando progresivamente en las funcionalidades principales de la plataforma y en la integración entre sus componentes. Durante este proceso se han identificado dificultades técnicas relacionadas con las pruebas funcionales y la integración con la base de datos, las cuales se han abordado mediante revisiones y ajustes durante los sprints. Estos avances han permitido cumplir las actividades iniciales de análisis, diseño y preparación de la infraestructura, mientras continúa el desarrollo de las funcionalidades necesarias para completar el producto mínimo viable (MVP) de ServiMatch. En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los objetivos establecidos en la Fase 1 del proyecto APT. Durante el desarrollo se ha priorizado la implementación progresiva de las funcionalidades principales del MVP, sin modificar el propósito general de ServiMatch. Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil Scrum definida durante la Fase 1. El desarrollo del proyecto continúa organizado mediante sprints, utilizando Jira para la planificación y seguimiento de actividades, y GitHub para el control de versiones del código fuente. Esta metodología permite revisar periódicamente los avances, identificar dificultades y priorizar las funcionalidades pendientes del proyecto. Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Como evidencias del desarrollo del proyecto ServiMatch se presentan los documentos de análisis y diseño, incluyendo requerimientos funcionales, historias de usuario, épicas, diagramas UML, arquitectura del sistema y modelo de datos. Además, se considera el repositorio del proyecto, que permite evidenciar la estructura del código fuente y los avances realizados en la aplicación móvil, el backend y la base de datos. También se incluyen las actividades documentadas de los sprints, junto con las evidencias de pruebas y capturas de pantalla disponibles, las cuales permiten demostrar el trabajo realizado e identificar funcionalidades que requieren mejoras. Estas evidencias permiten comprobar la aplicación de conocimientos relacionados con desarrollo de software, gestión de proyectos, bases de datos y aseguramiento de calidad. Asimismo, respaldan el seguimiento del proyecto mediante la metodología Scrum y permiten evaluar el avance técnico alcanzado durante esta etapa. La documentación y las evidencias mencionadas se encuentran disponibles en las carpetas correspondientes del proyecto(Fase 2) ServiMatch para su revisión y evaluación. Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y definición del proyecto. | Planificación del proyecto | Jira, Draw.io | Sprint 0 – 1 semana | Todo el equipo | Se definieron requerimientos, historias de usuario, épicas, arquitectura y backlog del proyecto | Completado | Se realizaron ajustes y documentación durante el desarrollo. |
| Infraestructura y autenticación | Preparación del entorno de desarrollo | Docker, FastAPI, Supabase, Expo | Sprint 1 – 1 semana | Sebastián Almendras | Se configuró la estructura inicial del proyecto, backend, base de datos y autenticación. | Completado | Se realizaron ajustes técnicos durante la integración de las tecnologías. |
| Desarrollo de Aplicación Móvil | Desarrollo de la aplicación | Visual Studio Code | Sprint 2-5 – 7 semanas | Todo el equipo | Se han desarrollado funcionalidades de manera progresiva según la planificación de los sprints. Algunas funcionalidades aún se encuentran pendientes. | En curso | Se ha priorizado el desarrollo de funcionalidades principales y se han realizado ajustes derivados de pruebas e integración. |
| Implementación | Cierre e implementación del proyecto | Word, aplicación móvil | Sprint 6 – 3 semanas | Todo el equipo | Corresponde a la etapa final del proyecto y depende de finalizar el desarrollo y las pruebas. | No iniciado | Se mantiene planificada para la etapa final del proyecto. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo de ServiMatch, uno de los principales factores que ha facilitado el avance del proyecto ha sido la organización del equipo mediante la metodología Scrum, permitiendo distribuir responsabilidades, planificar actividades y realizar seguimiento de las tareas a través de los sprints. Además, la utilización de herramientas como GitHub, Jira y Visual Studio Code ha contribuido a mantener un trabajo organizado y colaborativo. Entre las principales dificultades se encuentran los problemas técnicos relacionados con la integración entre la aplicación móvil, el backend y la base de datos, además de las dificultades presentadas durante las pruebas funcionales. Estas situaciones han requerido revisar componentes del sistema, identificar errores y realizar ajustes técnicos para continuar con el desarrollo. Para abordar estas dificultades, el equipo ha priorizado las funcionalidades principales del proyecto, manteniendo el seguimiento de las tareas pendientes y realizando revisiones de los avances. Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto se han realizado ajustes en la planificación de algunas actividades, principalmente en el orden de implementación de las funcionalidades de la aplicación móvil. Estos ajustes han permitido priorizar las funcionalidades esenciales del MVP, especialmente aquellas relacionadas con la gestión de usuarios, autenticación e integración de los componentes del sistema. Asimismo, se han realizado modificaciones y actualizaciones en la documentación del proyecto para mantenerla alineada con las decisiones tomadas durante el desarrollo. De acuerdo con la planificación revisada, no se han identificado actividades eliminadas formalmente del plan de trabajo, sino ajustes en las prioridades de desarrollo y en las tareas técnicas necesarias para avanzar con la implementación de ServiMatch. Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente, algunas funcionalidades de la aplicación móvil continúan en desarrollo y requieren completar su implementación, integración y pruebas de funcionamiento. Entre los factores que han dificultado el avance se encuentran los problemas técnicos de integración entre componentes y las dificultades identificadas durante las pruebas funcionales, lo que ha requerido dedicar tiempo adicional a la revisión y corrección de errores. Por otra parte, las actividades correspondientes al cierre del proyecto, elaboración del informe final y demostración del sistema aún no se han iniciado, debido a que están contempladas para la etapa final de la planificación. Para evitar que estas actividades afecten el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se continuará priorizando el desarrollo de las funcionalidades principales, realizando pruebas progresivas y manteniendo el seguimiento de las tareas pendientes mediante los sprints. En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.