# ÉPICAS DEL PROYECTO

| Proyecto | ServiMatch — Marketplace geolocalizado de servicios |
| --- | --- |
| Documento | Documentación de Épicas del Producto |
| Versión | 1.1 |
| Responsable del entregable | Sebastian(Product Owner / Business Analyst) |
| Revisores | Matías (UX/UI Designer / Analyst) · Esteban(Scrum Master / Agile Leader) |
| N.º de épicas | 5 (EP-01 a EP-05) |

# 1. INTRODUCCIÓN

Dentro de este documento se describirán las épicas que serán las encargadas de estructurar el desarrollo del proyecto ServiMatch. Cada épica representará un bloque de funcionalidad de alto nivel, del cual será directamente alineado con la visión del proyecto, los 4 pilares definidos y el diagrama de casos de uso levantado para los actores que serían el Cliente, Trabajador y el Administrador. A diferencia de las historias de usuario, que es granular e implementable en un solo sprint, cada épica agrupa varias historias de usuario relacionadas y sirve como una unidad de planificación de medio plazo dentro del backlog del producto.

Esta documentación sigue una estructura que habla sobre: Información general(relacionado al proyecto), declaración de la épica, justificación estratégica, el alcance y criterios de aceptación, KPIs de éxito, descomposición de historias de usuario, y dependencias/riesgos asociados. Esta estructura busca trazar cada bloque de funcionalidad desde el problema de negocio hasta su implementación técnica.

# 2. RESUMEN DE ÉPICAS

Se definieron cinco épicas relacionadas al MVP de ServiMatch, donde serían:

| ID | ÉPICA | PILAR(ES) | PRIORIDAD | SPRINTS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Registro, verificación e identidad digital | P2, P4 | Alta | 1 - Sprint 2 |
| EP-02 | Búsqueda y Descubrimiento de Servicios". | P3, P1 | Alta | 2 - Sprint 3 |
| EP-03 | Solicitud, agendamiento y gestión de servicios | P1 | Alta | 3 - Sprint 4 |
| EP-04 | Comunicación contextual y pagos seguros | P4, P1 | Alta | 4 - Sprint 5 |
| EP-05 | Reputación, evaluaciones y administración del sistema | P2, P4 | Alta | 5 - Sprint 6 |

# 3. DETALLE DE ÉPICAS

# EP-01

## 1. Información General

| Código / ID | EP-01 |
| --- | --- |
| Product Owner / Responsable | Sebastian(PO / Business Analyst) |
| Estado | Aprobado |
| Prioridad | Alta / Must Have (MoSCoW) |
| Sprints estimados | Sprint 1 – Sprint 2 |

## 2. Declaración de la Épica (Epic Statement)

Como usuario del sistema (Cliente o Trabajador), Quiero registrarme, gestionar mi perfil y validar mi identidad y certificaciones en la plataforma, Para operar dentro de un entorno seguro que garantice la autenticidad y la confianza bidireccional antes de contratar o prestar un servicio.

## 3. Justificación y Alineación Estratégica

Problema que resuelve: Ataca la falta de seguridad, la informalidad y la desconfianza presentes en los canales informales tradicionales (redes sociales, recomendaciones no verificadas).

Pilares del proyecto: Pilar 2 (Confianza y Reputación Transparente) y Pilar 4 (Seguridad Operativa y Transaccional).

## 4. Alcance y Criterios de Aceptación

| Incluido en el Alcance (In Scope) | Fuera de Alcance (Out of Scope) |
| --- | --- |
| • Registro de usuario mediante correo o teléfono, con perfil diferenciado (Cliente / Trabajador). • Proceso de carga de documentos de identidad (RUT/cédula) para trabajadores. • Carga de certificaciones y acreditaciones para oficios regulados (p. ej. instalaciones eléctricas, gasfitería). • Integración con un servicio externo para validación de antecedentes y comprobación de identidad. | • Validación automática mediante inteligencia artificial propia (se apoya en un proveedor externo de verificación). |

Criterios de Aceptación / Éxito

1.   Ningún trabajador independiente puede ser listado en la oferta pública sin haber completado exitosamente la verificación de identidad.

2.   Los trabajadores en categorías que requieren certificación técnica no pueden publicar servicios sin la validación previa de sus credenciales.

3.   Los datos personales sensibles quedan encriptados y protegidos conforme a los requisitos del negocio.

## 5. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

•     Porcentaje de trabajadores con identidad verificada respecto del total de registrados (meta: > 90%).

## 6. Descomposición en Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| US-01 | Registro e inicio de sesión por perfil (Cliente / Trabajador). |
| US-02 | Carga y envío de documentos de identidad para el trabajador. |
| US-03 | Subida y verificación de certificados profesionales para oficios específicos. |
| US-04 | Creación y edición de ficha de perfil público (experiencia, descripción, fotos de trabajo). |

## 7. Dependencias y Riesgos

| Dependencias | Disponibilidad e integración con el proveedor externo de verificación de identidad. |
| --- | --- |
| Riesgos identificados | Fricción en el onboarding del trabajador que desacelera la oferta inicial de servicios. |

# EP-02

## 1. Información General

| Código / ID | EP-02 |
| --- | --- |
| Product Owner / Responsable | Sebastian(PO) / Matías (UX/UI) |
| Estado | Aprobado |
| Prioridad | Alta / Must Have (MoSCoW) |
| Sprints estimados | Sprint 2 – Sprint 3 |

## 2. Declaración de la Épica (Epic Statement)

Como Cliente, Quiero buscar y consultar servicios por catálogo de categorías y por texto libre, Para encontrar la oferta técnica o de oficio tradicional de manera rápida y equitativa.

## 3. Justificación y Alineación Estratégica

Problema que resuelve: Inaccesibilidad y visibilidad limitada de trabajadores informales pero calificados, y dificultad para encontrar soluciones locales o de emergencia.

Pilares del proyecto: Pilar 3 (Cercanía y Visibilidad Equitativa) y Pilar 1 (Facilidad de Uso y Coordinación).

## 4. Alcance y Criterios de Aceptación

| Incluido en el Alcance (In Scope) | Fuera de Alcance (Out of Scope) |
| --- | --- |
| - Motor de búsqueda por catálogo estructurado (servicios técnicos y oficios tradicionales como zapateros, carpinteros, etc.). - Motor de búsqueda por texto libre (nombre del servicio). - Filtros por reputación, precio estimado y disponibilidad. | - Filtrado automático por proximidad al momento de la búsqueda (previsto para una fase posterior). |

Criterios de Aceptación / Éxito

- El motor de búsqueda debe permitir encontrar servicios por categoría y por texto libre (nombre del servicio).

- El motor de búsqueda debe priorizar la visibilidad equitativa de los oficios tradicionales en los resultados.

## 5. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

•     Número de clientes y trabajadores registrados y activos por comuna en Santiago de Chile.

## 6. Descomposición en Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| US-05 | Visualización del catálogo de servicios por categorías y subcategorías. |
| US-06 | Búsqueda de servicios mediante texto libre (nombre del servicio). |
| US-07 | Filtrado de resultados por valoración, cercanía y tarifa. |
| US-08 | Consulta del detalle de la ficha del servicio y del perfil del trabajador. |

## 7. Dependencias y Riesgos

| Dependencias | Configuración de Supabase PostgreSQL en el backend para el motor de búsqueda por categoría y texto. |
| --- | --- |
| Riesgos identificados | Tiempos de respuesta elevados en las búsquedas si el catálogo de servicios crece aceleradamente sin la indexación adecuada. |

# EP-03

## 1. Información General

| Código / ID | EP-03 |
| --- | --- |
| Product Owner / Responsable | Sebastian(PO) / Esteban(Scrum Master) |
| Estado | Aprobado |
| Prioridad | Alta / Must Have (MoSCoW) |
| Sprints estimados | Sprint 3 – Sprint 4 |

## 2. Declaración de la Épica (Epic Statement)

Como Cliente o Trabajador, Quiero coordinar y gestionar la solicitud de un servicio especificando fecha, horario y dirección, Para formalizar el acuerdo de trabajo con claridad de tiempos y sin pasos innecesarios.

## 3. Justificación y Alineación Estratégica

Problema que resuelve: Incertidumbre en los tiempos de atención, cancelaciones sin previo aviso e informalidad en el acuerdo de trabajo.

Pilares del proyecto: Pilar 1 (Facilidad de Uso y Coordinación).

## 4. Alcance y Criterios de Aceptación

| Incluido en el Alcance (In Scope) | Fuera de Alcance (Out of Scope) |
| --- | --- |
| - Formulario de solicitud de servicio con fecha, bloque horario y descripción del problema. - Módulo de notificación al trabajador para aceptar o rechazar la solicitud. - Vista de estado de la solicitud (Solicitado, Aceptado, Pagado, En Proceso, Completado, Cancelado). | - Cancelación automatizada con aplicación de multas complejas dentro del MVP. |

Criterios de Aceptación / Éxito

1.   Una solicitud solo cambia al estado "Aceptado" cuando el trabajador confirma disponibilidad en la fecha requerida.

2.   El cliente puede consultar en todo momento la lista de sus solicitudes activas e históricas.

## 5. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

•   Tiempo promedio transcurrido entre el envío de una solicitud por el cliente y la respuesta del trabajador.

## 6. Descomposición en Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| US-09 | Creación y envío de solicitud de servicio con selección de fecha y hora. |
| US-10 | Aceptación o rechazo de solicitudes por parte del trabajador. |
| US-11 | Pantalla de gestión de agenda y solicitudes pendientes para el trabajador. |
| US-12 | Historial de contrataciones y estado de pedidos del cliente. |

## 7. Dependencias y Riesgos

| Dependencias | Sistema de notificaciones push (p. ej. Firebase Cloud Messaging). |
| --- | --- |
| Riesgos identificados | Demora excesiva de los trabajadores en responder las solicitudes recibidas. |

# EP-04

## 1. Información General

| Código / ID | EP-04 |
| --- | --- |
| Product Owner / Responsable | Sebastian(PO) |
| Estado | Aprobado |
| Prioridad | Alta / Must Have (MoSCoW) |
| Sprints estimados | Sprint 4 – Sprint 5 |

## 2. Declaración de la Épica (Epic Statement)

Como Cliente, Quiero realizar el pago del servicio directamente en la aplicación, en un entorno de pruebas, y confirmar su finalización mediante un código, Para asegurar el respaldo financiero de la transacción antes de la ejecución del trabajo.

## 3. Justificación y Alineación Estratégica

Problema que resuelve: Falta de seguridad en el intercambio de dinero (fraudes, cobros excesivos) y desintermediación descontrolada del acuerdo.

Pilares del proyecto: Pilar 4 (Seguridad Operativa y Transaccional) y Pilar 1 (Facilidad de Uso y Coordinación).

## 4. Alcance y Criterios de Aceptación

| Incluido en el Alcance (In Scope) | Fuera de Alcance (Out of Scope) |
| --- | --- |
| - Integración con Mercado Pago Sandbox para el cobro de prueba del servicio. - Procesamiento de pago vinculado a la solicitud aceptada. - Cálculo automático de la comisión de la plataforma (15 %) sobre la tarifa base. - Generación de un código de confirmación de finalización con expiración de 24 horas. | - Pagos en efectivo dentro de la aplicación. - Comunicación por chat en tiempo real entre cliente y trabajador (prevista para una fase posterior). |

Criterios de Aceptación / Éxito

- Todo pago se procesa dentro del entorno de pruebas (Mercado Pago Sandbox) y emite un comprobante digital.

- El sistema aplica la comisión establecida (15 %) antes del desembolso al trabajador.

## 5. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

•     Tasa de conversión de solicitudes aceptadas a pagos completados.

•     Ingresos mensuales generados por comisión sobre los servicios cobrados.

## 6. Descomposición en Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| US-13 | Pago del servicio mediante Mercado Pago Sandbox, vinculado a la solicitud aceptada. |
| US-14 | Integración de la pasarela de pagos para el cobro digital de servicios. |
| US-15 | Generación y envío de comprobantes de pago digitales. |
| US-16 | Cálculo y aplicación automática de la comisión de ServiMatch. |

## 7. Dependencias y Riesgos

| Dependencias | API de Mercado Pago Sandbox para el procesamiento de pagos de prueba. |
| --- | --- |
| Riesgos identificados | Fallos o caídas en la pasarela de pago externa durante la confirmación de la reserva. |

# EP-05

## 1. Información General

| Código / ID | EP-05 |
| --- | --- |
| Product Owner / Responsable | Sebastian(PO |
| Estado | Aprobado |
| Prioridad | Alta / Must Have (MoSCoW) |
| Sprints estimados | Sprint 5 – Sprint 6 |

## 2. Declaración de la Épica (Epic Statement)

Como Cliente, Quiero calificar y reseñar los servicios finalizados, Para mantener la calidad y transparencia de la red. Como Administrador, quiero aprobar o rechazar verificaciones de trabajadores y consultar usuarios, servicios y solicitudes mediante Supabase Dashboard, para mantener la operación segura y actualizada.

## 3. Justificación y Alineación Estratégica

Problema que resuelve: Inexistencia de un mecanismo confiable de validación social y falta de canales para resolver incidencias de incumplimiento.

Pilares del proyecto: Pilar 2 (Confianza y Reputación Transparente) y Pilar 4 (Seguridad Operativa y Transaccional).

## 4. Alcance y Criterios de Aceptación

| Incluido en el Alcance (In Scope) | Fuera de Alcance (Out of Scope) |
| --- | --- |
| - Módulo de calificación con puntuación (estrellas) y reseñas escritas tras finalizar y pagar el servicio. - Promedio dinámico de reputación visible en la ficha técnica del trabajador. - Aprobación o rechazo manual de la verificación de identidad de los trabajadores, y consulta de usuarios, servicios y solicitudes, mediante Supabase Dashboard y endpoints protegidos. | - Algoritmo automatizado de arbitraje con reembolsos inmediatos dentro de la app. |

Criterios de Aceptación / Éxito

- Un cliente solo puede emitir una calificación si el servicio fue confirmado como completado mediante el código de validación, y una única vez por solicitud.a

- Los administradores pueden aprobar o rechazar la verificación de identidad de un trabajador desde Supabase Dashboard.

## 5. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

•     Calificación promedio de los servicios completados en la plataforma.

•     Tasa de retención de clientes tras su primera contratación evaluada.

## 6. Descomposición en Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| US-17 | Módulo de calificación por estrellas y comentarios posteriores al servicio. |
| US-18 | Cálculo dinámico y despliegue del promedio de reputación en el perfil. |
| US-19 | Aprobación o rechazo manual de la verificación de identidad del trabajador, mediante Supabase Dashboard. |
| US-20 | Consulta de usuarios, servicios y solicitudes mediante Supabase Dashboard. |

## 7. Dependencias y Riesgos

| Dependencias | Finalización previa de las épicas de agendamiento y pago (EP-03 y EP-04). |
| --- | --- |
| Riesgos identificados | Posible proliferación de reseñas falsas o maliciosas si no se restringe adecuadamente la función de calificar a servicios efectivamente completados. |

# 4. Trazabilidad con el Diagrama de Casos de Uso

Con el fin de asegurar que cada bloque de funcionalidad definido a nivel de épica esté efectivamente respaldado por el análisis de requisitos previo, se presenta a continuación la trazabilidad entre las épicas del producto, los actores identificados y los casos de uso levantados en el diagrama de casos de uso del proyecto. Esta matriz permite verificar que no existan casos de uso sin una épica que los cubra, ni épicas que no respondan a una necesidad modelada previamente.

| ID | Épica | Actor(es) Involucrados | Caso(s) de Uso Relacionados |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Registro, Verificación e Identidad Digital | Cliente, Trabajador | Registrarse, Verificaciones, Gestionar Usuarios |
| EP-02 | Búsqueda y Descubrimiento de Servicios | Cliente | Buscar Servicios, Buscar, Consultar, Categorías |
| EP-03 | Solicitud, Agendamiento y Gestión de Servicios | Cliente, Trabajador, Servicio de Notificaciones | Solicitar, Consultar |
| EP-04 | Pagos Seguros y Confirmación del Servicio | Cliente, Trabajador, Pasarela de Pago | Pagar, Pagar Servicio |
| EP-05 | Reputación, Evaluaciones y Administración del Sistema. | Cliente, Administrador | Gestionar Usuarios y Categorías |