HISTORIAS DE USUARIO

(Servimatch)

| Proyecto | ServiMatch — Marketplace geolocalizado de servicios |
| --- | --- |
| Documento | Documentación de Historias de usuario |
| Versión | 1.4 |
| Responsable del entregable | Sebastian(Product Owner / Business Analyst) |
| Revisores | Matías (UX/UI Designer / Analyst) · Esteban(Scrum Master / Agile Leader) |

# 1. INTRODUCCIÓN

El documento presenta el backlog de desarrollo de ServiMatch compuesto por 20 historias de usuario (US-01 a US-20), alineadas con las épicas oficiales definidas en EPICAS.docx. Cada historia está descrita con su prioridad (MoSCoW), estimación en puntos de historia (Fibonacci) y criterios de aceptación vinculados a reglas de negocio, requerimientos funcionales y el listado de servicios. En esta versión 1.4 se reorganizó la numeración y el contenido para evitar colisiones con la versión anterior, incorporando cambios relevantes como: ampliación del registro de usuarios con RUT y dirección, inclusión de flujos de corrección y reenvío de documentación, adición del estado CANCELADA en la máquina de estados, validaciones para un nuevo rubro regulado, registro de métricas financieras netas, y ajustes en la publicación de servicios dentro de la ficha de perfil. Además, los controles de seguridad transversales fueron trasladados a una sección de requisitos no funcionales aplicables a todo el backlog, garantizando mayor coherencia y cobertura en el diseño del sistema.

# 2. ROLES DEL SISTEMA

El sistema distingue cuatro roles. El Visitante es el único que no requiere sesión; Cliente, Trabajador y Administrador sí la requieren. Un Visitante que se registra pasa a ser Cliente o Trabajador (RN-001).

| Rol | Descripción y alcance |
| --- | --- |
| Visitante | Persona sin sesión iniciada. Puede ingresar a la aplicación y ver su contenido público de forma básica (explorar el catálogo, buscar, aplicar filtros y consultar el detalle de servicios y perfiles de trabajadores), pero no puede usar funcionalidades que requieren sesión (solicitar, agendar, pagar, calificar, publicar o ver historial). Para acceder a ellas debe registrarse o iniciar sesión (RN-034). |
| Cliente | Persona registrada que busca y contrata servicios. |
| Trabajador | Persona registrada que publica y realiza servicios, previa verificación. |
| Administrador | Revisa y aprueba o rechaza las verificaciones de identidad y certificaciones, y supervisa solicitudes y servicios. |

Distribución de las historias de usuario por rol:

| Rol | Historias de usuario |
| --- | --- |
| Visitante | US-01 (registro); US-05, US-06, US-07 y US-08 (consulta del catálogo en modo solo lectura, sin sesión). |
| Cliente | US-01, US-02, US-05 a US-09, US-12 a US-15, US-17 y US-18. |
| Trabajador | US-02 a US-04, US-10 a US-12; beneficiario de US-16 (comisión y ganancias netas). |
| Administrador | US-19 y US-20. |

# 3. RESUMEN DE EPICAS

| ID | EPICAS | PILARES | SPRINT |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Registro, Verificación e Identidad Digital | P2, P4 | 1 - 2 |
| EP-02 | Búsqueda Geolocalizada y Descubrimiento de Servicios | P3, P1 | 2 - 3 |
| EP-03 | Solicitud, Agendamiento y Gestión de Servicios | P1 | 3 - 4 |
| EP-04 | Comunicación Contextual y Pagos Seguros | P4, P1 | 4 - 5 |
| EP-05 | Reputación, Evaluaciones y Administración del Sistema | P2, P4 | 5 - 6 |

# 4. BACKLOG DETALLADO POR ÉPICA

## EP-01 — Registro, Verificación e Identidad Digital

- Pilares: Pilar 2 (Confianza y Reputación) · Pilar 4 (Seguridad Operativa)

- Sprints estimados: Sprint 1 - Sprint 2

- Prioridad de la épica: Alta / Must Have

US-01: Registro e inicio de sesión por perfil (Cliente / Trabajador)

- Prioridad: Must have

- Estimación: 8 pts

- Como: Visitante (para registrarme) o usuario registrado (para iniciar sesión)

- Quiero: Registrarme ingresando mis datos personales (nombre, RUT, teléfono, dirección, email y contraseña) seleccionando mi rol inicial (Cliente o Trabajador), e iniciar sesión con mis credenciales

- Para: Acceder de forma segura a las funcionalidades correspondientes a mi perfil en la plataforma

- Criterios de Aceptación:

  - Cumple con la regla de negocio RN-001 (un usuario se registra exclusivamente como Cliente O Trabajador).

  - Solicita nombre, RUT, teléfono y dirección además de email y contraseña (RF01).

  - Valida que el email y el RUT no estén registrados previamente.

  - Devuelve tokens JWT (access_token y refresh_token) tanto al registrarse como al iniciar sesión.

  - La aplicación móvil guarda los tokens en almacenamiento seguro (SecureStore / EncryptedStorage).

  - Redirige a la pantalla principal según el rol asignado al usuario.

  - Si selecciona rol Trabajador, el estado inicial de verificación queda como NO_VERIFICADO.

  - Permite cerrar sesión destruyendo los tokens en el dispositivo.

  - El Visitante (persona sin sesión iniciada) puede acceder a la aplicación y registrarse; al completar el registro pasa a ser Cliente o Trabajador según el rol elegido (RN-001, RN-034).

  - Sin sesión iniciada, el Visitante no puede usar funcionalidades protegidas: la aplicación lo redirige a la pantalla de inicio de sesión o registro (RN-034).

US-02: Carga y envío de documentos de identidad para el trabajador

- Prioridad: Must have

- Estimación: 8 pts

- Como: Cliente que desea activar el rol Trabajador

- Quiero: Solicitar el cambio a rol Trabajador subiendo mi RUT, fotos de carnet y dirección

- Para: Quedar en proceso de revisión y eventualmente poder publicar servicios

- Criterios de Aceptación:

  - Cumple con las reglas de negocio RN-002 y RN-003.

  - Permite la carga de cédula de identidad y fotografía personal para la verificación del trabajador (RF02).

  - Permite subir imágenes al almacenamiento de Supabase Storage.

  - Registra la dirección base del trabajador tal como fue ingresada por el usuario (sin geocodificación automática).

  - El estado de verificación del trabajador cambia a PENDIENTE.

  - Si la solicitud es rechazada por el Administrador (ver US-19), permite corregir los datos y reenviar la documentación para una nueva revisión (RF04).

US-03: Subida y verificación de certificados profesionales para oficios específicos

- Prioridad: Must have

- Estimación: 5 pts

- Como: Trabajador en proceso de verificación o ya verificado

- Quiero: Subir mis certificaciones según el oficio regulado que deseo ofrecer

- Para: Quedar habilitado para publicar servicios en categorías que requieren acreditación

- Criterios de Aceptación:

  - Permite subir certificados para las 4 categorías reguladas del Listado de Servicios: Instalaciones Eléctricas (Licencia SEC Clase D), Gasfitería y Artefactos a Gas (Licencia SEC Clase 3), Climatización (ChileValora o Licencia SEC Clase D) y Seguridad Electrónica (Acreditación OS10 o certificación del fabricante).

  - Permite la carga de certificados profesionales para oficios regulados (RF03).

  - Cada certificado queda en estado PENDIENTE hasta su aprobación por el Administrador (RN-033).

  - Un mismo trabajador puede subir más de un certificado si ofrece más de un oficio regulado.

  - Si un certificado es rechazado, permite corregir y reenviar la documentación (RF04).

US-04: Creación y edición de ficha de perfil público, y publicación de servicios

- Prioridad: Must have

- Estimación: 8 pts

- Como: Trabajador verificado

- Quiero: Crear y editar mi ficha de perfil público (experiencia, descripción, fotos de trabajos realizados) y, dentro de ella, publicar los servicios específicos que ofrezco con su tarifa base en CLP

- Para: Mostrar mi trabajo a los clientes y ofrecer mis servicios en la plataforma

- Criterios de Aceptación:

  - Permite editar libremente la descripción, experiencia y fotos de trabajos del perfil público.

  - Permite la creación y edición libre de la ficha de perfil público del trabajador (RF05).

  - Cumple con RN-004 y RF08 (valida que el trabajador no supere el límite de 5 servicios activos publicados).

  - Cumple con RN-006 (el trabajador define el precio libremente en CLP).

  - Control de backend: si la subcategoría requiere certificación obligatoria (SEC Clase D electricidad, SEC Clase 3 gas, ChileValora/SEC Clase D climatización, OS10 seguridad electrónica), la API valida que el trabajador tenga dicho certificado aprobado por el Administrador(RF07); si no cuenta con él, retorna error 403 Forbidden.

  - Si es una subcategoría de libre publicación (Agua/Sanitarios, Cerrajería, Carpintería, Calzado y Vestuario, Pintura, Jardinería, Aseo, Mascotas, Bicicletas), permite la publicación inmediata sin certificado(RF09).

## EP-02 — Búsqueda y Descubrimiento de Servicios

- Pilares: Pilar 3 (Cercanía y Visibilidad Equitativa) · Pilar 1 (Facilidad de Uso)

- Sprints estimados: Sprint 2 - Sprint 3

- Prioridad de la épica: Alta / Must Have

US-05: Visualización del catálogo de servicios por categorías y subcategorías

- Prioridad: Must have

- Estimación: 5 pts

- Como: Visitante o Cliente

- Quiero: Explorar el catálogo de servicios organizado por categorías y subcategorías, o buscar por palabra clave

- Para: Conocer la oferta disponible antes de decidir qué contratar

- Criterios de Aceptación:

  - Despliega las categorías y subcategorías definidas en el Listado de Servicios (eléctrica, gasfitería, climatización, seguridad electrónica, cerrajería, calzado y vestuario, carpintería y mueblería, pintura, jardinería, aseo, mascotas, bicicletas).

  - Permite además la búsqueda por caja de texto libre (RF10).

  - Cada tarjeta de servicio muestra tarifa base, calificación promedio e insignia de verificación.

  - El Visitante puede explorar el catálogo sin iniciar sesión, en modo solo lectura (RN-034).

US-06: Búsqueda de servicios mediante texto libre

- Prioridad: Must have

- Estimación: 5 pts

- Como: Visitante o Cliente

- Quiero: Buscar servicios ingresando el nombre o una palabra clave en un campo de búsqueda por texto libre

- Para: Encontrar rápidamente el servicio que necesito, complementando la exploración por categorías

- Criterios de Aceptación:

  - Cumple con RF10 (búsqueda por categoría y por caja de texto libre).

  - La búsqueda por texto libre considera el nombre y la descripción corta del servicio.

  - Los resultados se muestran en formato de lista (catálogo).

  - El Visitante puede usar la búsqueda por texto libre sin iniciar sesión (RN-034).

US-07: Filtrado de resultados por valoración y tarifa

- Prioridad: Should have

- Estimación: 5 pts

- Como: Visitante o Cliente

- Quiero: Aplicar filtros de categoría, rango de precio, distancia, calificación y disponibilidad sobre los resultados

- Para: Acotar la búsqueda a lo que realmente necesito

- Criterios de Aceptación:

  - Cumple con RF11 (filtros combinables por categoría, precio, calificación y modalidad).

  - El motor de búsqueda prioriza la visibilidad equitativa de los oficios tradicionales en los resultados.

  - El Visitante puede aplicar los filtros sin iniciar sesión (RN-034).

US-08: Consulta del detalle de la ficha del servicio y del perfil del trabajador

- Prioridad: Must have

- Estimación: 5 pts

- Como: Visitante o Cliente

- Quiero: Ver el detalle completo de un servicio y el perfil del trabajador que lo ofrece

- Para: Decidir con información suficiente antes de enviar una solicitud

- Criterios de Aceptación:

  - Cumple con RF13: muestra precio, descripción, duración estimada y modalidad del servicio.

  - Muestra el perfil del trabajador: foto, insignia de verificado, calificación, historial de trabajos y reseñas.

  - El Visitante puede consultar la ficha del servicio y el perfil público del trabajador sin iniciar sesión; las acciones que requieren sesión (como solicitar el servicio) lo redirigen a iniciar sesión o registrarse (RN-034).

## EP-03 — Solicitud, Agendamiento y Gestión de Servicios

- Pilares: Pilar 1 (Facilidad de Uso y Coordinación)

- Sprints estimados: Sprint 3 - Sprint 4

- Prioridad de la épica: Alta / Must Have

US-09: Creación y envío de solicitud de servicio con selección de fecha y hora

- Prioridad: Must have

- Estimación: 8 pts

- Como: Cliente

- Quiero: Agendar un servicio seleccionando fecha, hora y modalidad (a domicilio o en taller)

- Para: Enviar la solicitud de trabajo directamente al especialista

- Criterios de Aceptación:

  - Cumple con las reglas de negocio RN-008 y RN-009.

  - Permite la creación de solicitudes de servicio con selección explícita de fecha, hora y modalidad (RF14).

  - Si la modalidad es "A Domicilio", exige ingresar la ubicación del cliente.

  - El estado inicial de la solicitud se registra como PENDIENTE.

  - Detecta conflictos de horario en la agenda del trabajador y ejecuta el auto-rechazo según RN-024.

  - Si quien intenta agendar es un Visitante, se le solicita iniciar sesión o registrarse antes de continuar (RN-034).

US-10: Aceptación o rechazo de solicitudes por parte del trabajador

- Prioridad: Must have

- Estimación: 5 pts

- Como: Trabajador

- Quiero: Recibir la notificación de una nueva solicitud y poder aceptarla o rechazarla

- Para: Confirmar únicamente los trabajos que puedo realizar

- Criterios de Aceptación:

  - Cumple con RF15: notifica al trabajador la recepción de una nueva solicitud.

  - Una solicitud solo cambia al estado "Aceptada" cuando el trabajador confirma disponibilidad en la fecha requerida.

  - Notifica al cliente el resultado (aceptación o rechazo) de su solicitud.

US-11: Panel de gestión de agenda y solicitudes pendientes para el trabajador

- Prioridad: Should have

- Estimación: 5 pts

- Como: Trabajador

- Quiero: Ver un panel con mi agenda y las solicitudes pendientes de respuesta

- Para: Organizar mi disponibilidad y no perder solicitudes por responder

- Criterios de Aceptación:

  - Lista las solicitudes ordenadas por fecha y hora, distinguiendo pendientes, aceptadas y rechazadas.

  - Refleja los bloqueos de agenda generados por el auto-rechazo de conflictos de horario (RN-024).

US-12: Historial de contrataciones y estado de pedidos del cliente

- Prioridad: Must have

- Estimación: 13 pts

- Como: Cliente y Trabajador

- Quiero: Consultar el historial completo de mis solicitudes y ver en tiempo real el estado de cada pedido activo, incluyendo la confirmación por código PIN al finalizar el servicio

- Para: Llevar un seguimiento transparente de toda mi actividad y liberar los fondos correctamente al finalizar

- Criterios de Aceptación:

  - Contempla los estados definidos en RF16, incluyendo CANCELADA para solicitudes canceladas por el cliente antes de ser aceptadas por el trabajador.

  - Flujo Domicilio (RN-019): PAGADA -> EN_CAMINO -> EN_CURSO -> COMPLETADA.

  - Flujo Taller (RN-020): PAGADA -> EN_CURSO -> LISTO -> COMPLETADA.

  - Para mover el estado a COMPLETADA, el trabajador debe ingresar el código PIN de 4 dígitos generado por la aplicación del cliente (RN-017).

  - El código PIN expira automáticamente tras 24 horas (RN-025).

  - Cumple con RN-026 (historial permanente, sin límite de tiempo).

  - Los endpoints cuentan con paginación optimizada en FastAPI y la interfaz móvil utiliza listas eficientes (FlatList).

## EP-04 — Pagos Seguros y Confirmación del Servicio

- Pilares: Pilar 4 (Seguridad Operativa) · Pilar 1 (Facilidad de Uso)

- Sprints estimados: Sprint 4 - Sprint 5

- Prioridad de la épica: Alta / Must Have

US-13: Pago del servicio mediante Mercado Pago Sandbox, vinculado a la solicitud aceptada.

- Prioridad: Must have

- Estimación: 5 pts

- Como: Cliente con una solicitud aceptada

- Quiero:Autorizar el cobro del servicio inmediatamente después de que el trabajador acepta mi solicitud

- Para: Asegurar los fondos en custodia antes de que el trabajo comience

- Criterios de Aceptación:

  - Cumple con RN-011 (el pago debe estar asociado a una solicitud previamente aceptada por el trabajador).

  - El pago solo puede iniciarse cuando la solicitud está en estado ACEPTADA.

  - El monto a autorizar corresponde a la tarifa base más la comisión de la plataforma (RN-012).

  - Si la autorización del pago falla, la solicitud permanece en estado ACEPTADA sin avanzar de estado.

US-14: Integración de la pasarela de pagos para el cobro digital de servicios

- Prioridad: Must have

- Estimación: 13 pts

- Como: Cliente

- Quiero: Realizar el pago del servicio aceptado mediante la pasarela de pagos

- Para: Garantizar los fondos en custodia hasta que el trabajo sea finalizado

- Criterios de Aceptación:

  - Cumple con las reglas de negocio RN-011, RN-012 y RN-016.

  - Integra Mercado Pago en modo Sandbox utilizando httpx en el backend.

  - El dinero se mantiene en retención/custodia hasta la validación correcta del código PIN al finalizar el servicio (ver US-12).

  - Fuera de alcance: pagos en efectivo dentro de la aplicación.

US-15: Generación y envío de comprobantes de pago digitales

- Prioridad: Should have

- Estimación: 3 pts

- Como: Cliente

- Quiero: Recibir un comprobante digital inmediatamente después de realizar el pago

- Para: Tener respaldo formal de la transacción realizada

- Criterios de Aceptación:

  - Todo pago procesado dentro de la aplicación emite un comprobante digital.

  - Genera y envía un comprobante digital de pago al cliente tras procesar la transacción (RF-18).

  - El comprobante incluye el desglose: Tarifa Base + Comisión de la plataforma.

US-16: Cálculo y aplicación automática de la comisión de ServiMatch

- Prioridad: Must have

- Estimación: 8 pts

- Como: Plataforma (proceso de backend)

- Quiero: Calcular y retener automáticamente la comisión de la plataforma en cada transacción

- Para: Generar el ingreso de la app y reflejar las ganancias netas del trabajador

- Criterios de Aceptación:

  - Calcula el desglose automático: Total Cliente = Tarifa Base + (Tarifa Base * 0.15).

  - La comisión se aplica y retiene antes del desembolso al trabajador.

  - Registra la confirmación del pago en la cuenta del trabajador una vez finalizado el servicio y muestra sus métricas financieras netas diarias, semanales y mensuales (RF19).

## EP-05 — Reputación, Evaluaciones y Administración del Sistema

## Pilares: Pilar 2 (Confianza y Reputación) · Pilar 4 (Seguridad Operativa)

## Sprints estimados: Sprint 5 - Sprint 6

## Prioridad de la épica: Alta / Must Have

## US-17: Módulo de calificación por estrellas y comentarios posteriores al servicio

## Prioridad: Should have

## Estimación: 5 pts

## Como: Cliente

## Quiero: Calificar con estrellas (1 a 5) y escribir una reseña al completar el servicio

## Para: Aportar a la reputación pública del trabajador en el marketplace

## Criterios de Aceptación:

## Cumple con RN-013 y RN-028.

  - Permite la emisión de calificaciones y reseñas post-servicio por el cliente (RF-20).

## Un cliente solo puede emitir una calificación si el servicio fue marcado como pagado y completado.

## La reseña pasa por un filtro automático de lenguaje moderado en el backend.

## US-18: Cálculo dinámico y despliegue del promedio de reputación en el perfil

## Prioridad: Should have

## Estimación: 3 pts

## Como: Sistema / Cliente

## Quiero: Que el promedio de calificaciones del trabajador se recalcule automáticamente con cada nueva reseña

## Para: Reflejar la reputación real y vigente del trabajador en su ficha pública

## Criterios de Aceptación:

## Actualiza de forma inmediata la puntuación promedio en el perfil público del trabajador tras cada nueva reseña.

## US-19: Aprobación o rechazo manual de verificaciones de identidad y certificaciones, mediante Supabase Dashboard

## Prioridad: Must have

## Estimación: 5 pts

## Como: Administrador

## Quiero: Revisar las solicitudes de verificación pendientes (identidad y certificaciones) en el panel web

## Para: Aprobar o rechazar las solicitudes tras validar los documentos adjuntos

## Criterios de Aceptación:

## Si la solicitud se aprueba, el estado del trabajador pasa a VERIFICADO y se habilita la opción de publicar (ver US-04).

## Si la solicitud se rechaza, es obligatorio ingresar un motivo de rechazo que se notifica al usuario, habilitando la corrección y reenvío (RF04, ver US-02 y US-03).

## Permite revisar y aprobar certificaciones específicas (SEC Clase D, SEC Clase 3, OS10, ChileValora) según RN-033.

  - La revisión y aprobación se realizan mediante Supabase Dashboard y endpoints protegidos, sin una aplicación administrativa propia.

## US-20: Consulta de usuarios, servicios y solicitudes mediante Supabase Dashboard

## Prioridad: Should have

## Estimación: 8 pts

## Como: Administrador

## Quiero: Consultar el listado de usuarios, servicios publicados y solicitudes registradas en la plataforma

## Para: Supervisar la operación general del sistema durante el MVP

## Criterios de Aceptación:

## Permite consultar usuarios, servicios y solicitudes mediante Supabase Dashboard y endpoints protegidos.

## Fuera de alcance del MVP: gestión de disputas, reportes de incidencias y algoritmos de arbitraje o reembolso (previstos para una fase posterior).

# 4. REQUISITOS NO FUNCIONALES(APLICAN EN EL BACKLOG)

Los siguientes controles no corresponden a una historia de usuario específica, sino a criterios de calidad transversales que deben cumplirse en todas las entregas del proyecto (Definition of Done):

- Validación CORS configurada correctamente en todos los endpoints de la API FastAPI.

- Desinfección de entradas contra SQL Injection en todas las consultas a la base de datos.

- Expiración y renovación correcta de los tokens JWT (access_token y refresh_token) en cada ruta protegida.

- Protección de datos personales y credenciales de los usuarios conforme a las reglas de negocio del proyecto.

## 5. TRAZABILIDAD Y GLOSARIO DE REGLAS DE NEGOCIO

Los requerimientos funcionales (RF01 A RF20) citados en este documento están definidos en el Análisis del Caso del proyecto ServiMatch.

| Código | Significado |
| --- | --- |
| RN-001 | Un usuario se registra exclusivamente como Cliente O Trabajador; el rol es único y excluyente al momento del registro. |
| RN-002 | Requisitos documentales mínimos para solicitar la activación del rol Trabajador (RUT, foto de carnet). |
| RN-003 | Validación de la dirección y datos de contacto del trabajador como parte del proceso de verificación. |
| RN-004 | El trabajador no puede tener más de 5 servicios activos publicados simultáneamente. |
| RN-005 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-006 | El trabajador define libremente el precio (tarifa base) de cada servicio, en CLP. |
| RN-007 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-008 | Una solicitud de servicio debe indicar fecha y hora dentro de la disponibilidad publicada por el trabajador. |
| RN-009 | Si la modalidad es "A Domicilio", la solicitud debe incluir obligatoriamente la ubicación del cliente. |
| RN-010 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-011 | El pago de un servicio debe estar asociado a una solicitud previamente aceptada por el trabajador. |
| RN-012 | El monto pagado por el cliente corresponde a la tarifa base más la comisión de la plataforma (15%). |
| RN-013 | Solo puede calificarse un servicio que haya sido marcado como pagado y completado. |
| RN-014 | Sin aplicación en el MVP; la búsqueda se realiza por categoría y texto libre, sin componente de ubicación. |
| RN-015 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-016 | El dinero pagado queda retenido en custodia (escrow) hasta la validación del código PIN al finalizar el servicio. |
| RN-017 | El código PIN de confirmación (4 dígitos) es generado por la app del cliente y debe ser ingresado por el trabajador para completar el servicio. |
| RN-018 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-019 | Flujo de estados para modalidad "A Domicilio": PAGADA -> EN_CAMINO -> EN_CURSO -> COMPLETADA. |
| RN-020 | Flujo de estados para modalidad "En Taller": PAGADA -> EN_CURSO -> LISTO -> COMPLETADA. |
| RN-021 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-022 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-023 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-024 | Se ejecuta un auto-rechazo de la solicitud si se detecta un conflicto de horario en la agenda del trabajador. |
| RN-025 | El código PIN de confirmación expira automáticamente 24 horas después de generado. |
| RN-026 | El historial de servicios, pagos y solicitudes del usuario se conserva de forma permanente, sin límite de tiempo. |
| RN-027 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-028 | Toda reseña pasa por un filtro automático de moderación de lenguaje antes de publicarse. |
| RN-029 | Sin aplicación en el MVP; la dirección se registra tal como la ingresa el usuario, sin geocodificación automática. |
| RN-030 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-031 | Sin referencia en los documentos disponibles. |
| RN-032 | Sin aplicación en el MVP; prevista para una fase posterior. |
| RN-033 | Las certificaciones de oficios regulados (SEC Clase D, SEC Clase 3, OS10, ChileValora) deben ser revisadas y aprobadas por el Administrador antes de habilitar la publicación en esas categorías. |