# Retrospectiva del proyecto ServiMatch-Etapa  de planificación

Fecha: 05/09/2026

¿Qué salió bien?

- Se logró definir claramente la idea y el alcance del proyecto.

- Se distribuyeron responsabilidades entre Product Owner, Scrum Master y UX/UI.

- Se definieron las épicas principales de ServiMatch.

- Se construyó y refinó el backlog de historias de usuario.

- Se establecieron criterios de aceptación para las historias de usuario.

- El equipo logró establecer una arquitectura y tecnologías para el proyecto.

- Se realizaron correctamente los diagramas UML(casos de uso,Secuencia,Clases,Componente)

- Creación de  User Mapping story  para cada Usuario.

- Se identificaron riesgos del proyecto desde etapas tempranas.

¿Qué se puede mejorar?

- Algunas decisiones del proyecto fueron cambiando durante la elaboración de la documentación.

- Las estimaciones pueden necesitar ajustes a medida que avance el desarrollo.

- Es necesario mantener una trazabilidad clara entre requerimientos, épicas e historias de usuario.

- Existen dependencias externas que todavía pueden afectar el desarrollo.

- Falta comprobar algunas decisiones mediante la implementación real.

Acciones para el próximo Sprint

- Validar los cambios importantes con todo el equipo antes de modificar documentos

.

- Realizar una revisión conjunta de épicas, historias de usuario y requerimientos antes de cerrar cada sprint.

- Priorizar primero las funcionalidades esenciales del MVP y posteriormente abordar las integraciones más complejas.

- Revisar que cada historia esté correctamente relacionada con su épica y requerimiento correspondiente.

- Investigar y definir anticipadamente los proveedores externos que serán utilizados.

- Construir y probar progresivamente las funcionalidades prioritarias del MVP.

Conclusión

La retrospectiva permitió identificar que el equipo ha logrado avanzar de manera positiva en la definición y planificación de ServiMatch, estableciendo el alcance, las épicas, historias de usuario y responsabilidades de cada integrante. Como principales oportunidades de mejora se identificó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos entregables, revisar continuamente las estimaciones y anticipar las dependencias técnicas externas. Para los próximos sprints, el equipo se enfocará en mantener una mejor trazabilidad de los requerimientos, validar los cambios de manera conjunta y priorizar el desarrollo de las funcionalidades esenciales del MVP.