# Historias de Usuario ServiMatch

MVP planificado en seis sprints

# Propósito

Este documento reúne las historias funcionales y los habilitadores técnicos del MVP de ServiMatch. Los Story Points utilizan la escala Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21. Los valores del Sprint 1 coinciden con su Sprint Backlog actualizado; los sprints restantes quedan por estimar por el equipo.

# Roles

Visitante: persona sin sesión.  Cliente: busca y contrata servicios.  Trabajador: publica y realiza servicios.  Administrador: revisa verificaciones y solicitudes.

# Sprint 1 Docker y autenticación

Objetivo: infraestructura reproducible y flujo de registro, inicio y persistencia de sesión.

| ID | Tipo | Historia | Criterios de aceptación | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Técnica | Como equipo de desarrollo, queremos una estructura organizada del repositorio para separar backend, aplicación móvil y Supabase. | Existen las carpetas y archivos base; la estructura puede ser utilizada por todo el equipo. | 3 |
| HT-02 | Técnica | Como equipo de desarrollo, queremos ejecutar el backend mediante Docker para disponer de un entorno reproducible. | Docker Compose levanta FastAPI; las variables sensibles permanecen fuera de Git. | 5 |
| HT-03 | Técnica | Como integrante del equipo, quiero instrucciones de levantamiento para ejecutar correctamente el proyecto. | El README incluye requisitos y comandos; otro integrante puede seguirlos. | 2 |
| HT-04 | Técnica | Como equipo de desarrollo, queremos un modelo User con roles para representar clientes y trabajadores. | El perfil se vincula con Supabase Auth; admite CLIENTE y TRABAJADOR; la migración es repetible. | 8 |
| HU-01 | Funcional | Como usuario, quiero registrarme, iniciar sesión, renovar mi sesión y consultar mi perfil para acceder de forma segura. | Registro válido; errores comprensibles; JWT protege el perfil; refresh renueva la sesión. | 8 |
| HU-02 | Funcional | Como visitante, quiero pantallas de Login y Registro para crear mi cuenta e ingresar a la aplicación. | Permite elegir perfil; valida los campos; informa confirmación de correo y errores. | 8 |
| HT-05 | Técnica | Como aplicación móvil, necesito un servicio de autenticación y almacenamiento seguro para manejar tokens sin guardar contraseñas. | Consume la API; guarda tokens de forma segura; elimina la sesión al cerrar. | 8 |
| HU-03 | Funcional | Como usuario, quiero que la navegación cambie según mi sesión y rol para acceder a las funciones correspondientes. | Sin sesión muestra Login; con sesión muestra el área autenticada; el rol queda disponible. | 5 |
| HT-06 | Técnica | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas unitarias de autenticación para validar sus reglas. | Cubre registro, login, validaciones y renovación de tokens. | 5 |
| HT-07 | Técnica | Como equipo de desarrollo, queremos pruebas de integración para comprobar los endpoints de autenticación. | Comprueba contratos, códigos HTTP, JWT y errores de Supabase simulados. | 5 |

Total Sprint 1: 57 Story Points.

# Sprint 2 Perfiles y verificación

Objetivo: perfil cliente completo y verificación simplificada del trabajador.

| ID | Tipo | Historia | Criterios de aceptación | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | Funcional | Como cliente, quiero consultar y actualizar mis datos, dirección y comuna para mantener vigente mi perfil. | Puede consultar y editar campos autorizados; solo modifica su propio perfil. | Por estimar |
| HU-05 | Funcional | Como cliente, quiero solicitar el rol trabajador desde mi perfil para comenzar el proceso de verificación. | Puede iniciar una solicitud; no se duplican solicitudes pendientes; ve su estado. | Por estimar |
| HU-06 | Funcional | Como solicitante, quiero subir mis documentos para acreditar mi identidad. | Solicita los documentos obligatorios; valida formato; los almacena de forma privada. | Por estimar |
| HU-07 | Funcional | Como administrador, quiero aprobar o rechazar solicitudes para controlar quién puede publicar servicios. | Consulta pendientes; revisa antecedentes; aprueba o rechaza con motivo. | Por estimar |
| HU-08 | Funcional | Como usuario no verificado, quiero conocer mi estado para completar correctamente la verificación. | Pendiente muestra En revisión; rechazo muestra motivo; aprobación habilita publicación. | Por estimar |

# Sprint 3 Catálogo y publicación

Objetivo: búsqueda de servicios para clientes y publicación para trabajadores.

| ID | Tipo | Historia | Criterios de aceptación | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | Funcional | Como cliente, quiero explorar servicios por categorías para encontrar el tipo de ayuda que necesito. | Muestra categorías y destacados; seleccionar una categoría filtra servicios. | Por estimar |
| HU-10 | Funcional | Como cliente, quiero buscar y filtrar servicios para encontrar alternativas adecuadas. | Busca por texto; aplica filtros; informa cuando no existen resultados. | Por estimar |
| HU-11 | Funcional | Como cliente, quiero consultar el detalle y la cobertura de un servicio para decidir si contratarlo. | Muestra descripción, precio, trabajador, modalidad y mapa de cobertura. | Por estimar |
| HU-12 | Funcional | Como trabajador verificado, quiero crear y administrar mis servicios para ofrecerlos a los clientes. | Crea, consulta, edita y desactiva servicios propios; exige verificación aprobada. | Por estimar |

# Sprint 4 Agendamiento y estados

Objetivo: solicitud de servicios y seguimiento mediante una máquina de estados.

| ID | Tipo | Historia | Criterios de aceptación | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-13 | Funcional | Como cliente, quiero seleccionar fecha, hora, modalidad y dirección para solicitar un servicio. | Valida disponibilidad y datos requeridos; crea la solicitud en su estado inicial. | Por estimar |
| HU-14 | Funcional | Como trabajador, quiero aceptar o rechazar solicitudes para administrar mi agenda. | Consulta solicitudes propias; acepta o rechaza; registra motivo del rechazo. | Por estimar |
| HU-15 | Funcional | Como participante, quiero consultar el estado del servicio para conocer su progreso. | Cliente y trabajador ven el mismo estado; solo admite transiciones válidas. | Por estimar |
| HU-16 | Funcional | Como cliente o trabajador autorizado, quiero cancelar una solicitud indicando el motivo. | Solo cancela en estados permitidos; el motivo es obligatorio; impide continuar el flujo. | Por estimar |

# Sprint 5 Chat pagos y reseñas

Objetivo: comunicación, pago simulado y calificación de los servicios.

| ID | Tipo | Historia | Criterios de aceptación | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-17 | Funcional | Como participante, quiero conversar dentro de una solicitud para coordinar el servicio. | Solo acceden los participantes; mensajes identifican autor y fecha; actualización periódica. | Por estimar |
| HU-18 | Funcional | Como cliente, quiero revisar el desglose y confirmar el pago para completar la contratación. | Muestra tarifa, comisión del 15 % y total; solo confirma una vez. | Por estimar |
| HU-19 | Funcional | Como cliente, quiero calificar y comentar un servicio terminado para compartir mi experiencia. | Calificación entre 1 y 5; una reseña por servicio; aparece en el perfil del trabajador. | Por estimar |
| HU-20 | Funcional | Como trabajador, quiero consultar mis ganancias para conocer el resultado de mi actividad. | Considera servicios pagados; muestra total y gráfico; solo accede a datos propios. | Por estimar |

# Sprint 6 Pulido y demo final

Objetivo: mejorar calidad, seguridad y preparación de la presentación final.

| ID | Tipo | Historia | Criterios de aceptación | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-21 | Funcional | Como usuario, quiero una aplicación legible y accesible para completar los flujos sin barreras visuales. | Textos legibles; contraste suficiente; controles comprensibles; navegación clara. | Por estimar |
| HU-22 | Funcional | Como usuario, quiero pantallas y listados rápidos para utilizar la aplicación sin interrupciones. | Optimiza listas y renderizados; muestra carga; endpoints críticos cumplen el límite acordado. | Por estimar |

# Requisitos técnicos asociados a los sprints 2 al 6

| Sprint | Trabajo técnico |
| --- | --- |
| Sprint 2 | Modelo de verificación, almacenamiento privado, políticas RLS y pruebas. |
| Sprint 3 | Modelos y migraciones de categorías y servicios, seeds y pruebas. |
| Sprint 4 | Máquina de estados, validación de transiciones y pruebas de bookings. |
| Sprint 5 | Modelos de conversación, pagos y reseñas, polling y pruebas. |
| Sprint 6 | Rendimiento, seguridad, documentación, seeds y preparación de la demo. |

# Trazabilidad

Los identificadores y Story Points del Sprint 1 deben repetirse sin cambios en el Sprint Backlog, Scrumboard y Burndown Chart. Para los sprints 2 al 6, el equipo debe acordar los puntos Fibonacci antes de trasladarlos a los documentos correspondientes.